ZARZĄDZENIE Nr 8/2017
Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola
w Gminie Żabia Wola

z dnia 4 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług wspólnych 
w Gminie Żabia Wola

Działając na podstawie art. 68 ust.1, art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 59/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Żabia Wola, a także w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w oparciu o Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów 
z dnia 30 grudnia 2009, Nr 15, poz. 84) i  Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. MF z 2012 r., poz. 56),

zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania Politykę zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych 
w Gminie Żabia Wola, w brzmieniu określonym, w Załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………..

(podpis Dyrektora Centrum)

ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 8/2017
 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola 
z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W GMINIE ŻABIA WOLA

§ 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje:

  - odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem;

  - sposób identyfikowania ryzyka;

  - sposób przeprowadzania analizy ryzyka;

  - sposób reagowania na zidentyfikowane ryzyko;

  - sposób oceny procesu zarządzania ryzykiem;

  - zasady dokonywania przeglądu i raportowania wyników analizy ryzyka.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- „CUW, Jednostce” - należy przez to rozumieć Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola;

- „Dyrektorze” - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Usług Wspólnych 
w Gminie Żabia Wola;

- „pracowniku” - należy przez to rozumieć pracownika Centrum Usług Wspólnych 
w Gminie Żabia Wola;

- „koordynatorze” - należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola;

- „ryzyku” - należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko mierzone jest siłą skutku oddziaływania oraz prawdopodobieństwem jego wystąpienia;

- „zarządzaniu ryzykiem” - należy przez to rozumieć skoordynowane działania, podejmowane zarówno przez Dyrektora jak i pracowników Centrum, które poprzez identyfikację i analizę ryzyka oraz określanie adekwatnych reakcji na ryzyko zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia celów i realizacji zadań;

- „mechanizmach kontrolnych” – należy przez to rozumieć metody, polityki, standardy, procedury, fizyczne środki oraz działania itp. stosowane w celu zahamowania lub zmniejszenia negatywnych skutków ryzyka, minimalizacji prawdopodobieństwa jego wystąpienia;

- „właścicielu ryzyka” – należy przez to rozumieć osobę odpowiedzialną za dane ryzyko; „prawdopodobieństwie wystąpienia ryzyka” – należy przez to rozumieć szacowane prawdopodobieństwo lub możliwość wystąpienia zdarzenia lub działania, które wpłynie na zdolność Jednostki do realizacji swoich celów;

- „skutku ryzyka” – należy przez to rozumieć oddziaływanie ryzyka na zdolność do realizacji celów;

- „poziom istotności ryzyka” – należy przez to rozumieć wynik będący iloczynem oszacowanego skutku wystąpienia ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia;

- „akceptowalnym poziomie ryzyka” – należy przez to rozumieć poziom ryzyka możliwy do zaaprobowania przez właściciela ryzyka;

- „rejestrze ryzyk” - należy przez to rozumieć dokument odzwierciedlający przeprowadzoną identyfikację i analizę ryzyk, a także przyjętą reakcję na ryzyko.

§ 3.

- Polityka zarządzania ryzykiem ma na celu ujednolicenie podejścia do procesu zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola.

- Bieżące zarządzanie ryzykiem jest procesem zachodzącym w każdym obszarze działania CUW, realizowane przez pracowników na każdym szczeblu struktury organizacyjnej.

- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola wprowadza system zarządzania ryzykiem, a tym samym zapewnia:

- wsparcie dla realizacji celów CUW poprzez identyfikację ryzyk mogących wpłynąć negatywnie na realizację celów i odpowiednią reakcję na zidentyfikowane ryzyka oraz identyfikacje możliwości rozwoju i poprawy uzyskiwanych wyników;

- położenie większego nacisku pracowników na sprawy faktycznie istotne;

- skrócenie czasu reakcji pracowników na sprawy kryzysowe;

- szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zagrożenia;

- ograniczenie ilości negatywnych zdarzeń mających wpływ na organizację;

- skoncentrowanie działań na poprawne wykonywanie właściwych zadań;

- zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia planowanych zmian;

- racjonalniejsze wykorzystanie zasobów;

- świadome podejmowanie ryzyka i decyzji.

§ 4.

Celem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań, poprzez ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka oraz zabezpieczanie się przed jego skutkami. Następuje to poprzez:

- wyznaczenie celów i zadań CUW;

- ustalenie mierzalnych wskaźników realizacji wyznaczonych celów i zadań;

- identyfikację ryzyka;

- analizę zidentyfikowanego ryzyka:

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka,

- konsekwencje określonych zdarzeń;

- punktową ocenę ryzyka- określenie akceptowalnego poziomu ryzyka;

- określenie reakcji na ryzyko;

- monitorowanie realizacji celów i zadań oraz poziomu występującego ryzyka

§ 5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

- Odpowiedzialność za prawidłowe wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem w CUW ponosi Dyrektor.

- Za prawidłowy przebieg zarządzania ryzykiem odpowiada również każdy pracownik CUW, 
a w szczególności za bieżącą identyfikację i analizę ryzyka, określanie akceptowalnego poziomu dla ryzyk operacyjnych, projektowanie mechanizmów kontrolnych w obszarze swojego zakresu czynności odpowiedzialności.

- Pracownicy są odpowiedzialni za zgłaszanie Dyrektorowi informacji o pojawiających się ryzykach lub innych istotnych problemach.

- Wyznaczenie koordynatora, niezależnie od jego kompetencji i zadań, nie zmienia ostatecznej odpowiedzialności Dyrektora za zarządzanie Jednostką z tego zakresu.

§ 6.

IDENTYFIKACJA RYZYKA

- Postępowanie przy identyfikowaniu i analizie ryzyka polega na wykonaniu następujących kolejno po sobie czynności:

- Ustaleniu listy celów/ zadań do realizacji w CUW na dany rok;

- Określeniu ryzyk dla każdego celu określonego dla Jednostki, przy ewentualnym wykorzystaniu kwestionariusza identyfikacji ryzyka będącego Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Polityki;

- Określenie przyczyn i skutków zidentyfikowanego ryzyka;

- Określenie występujących oraz koniecznych do wprowadzenia mechanizmów kontrolnych w Centrum, w celu zminimalizowania zidentyfikowanego ryzyka;

- Określenie punktowej oceny zidentyfikowanego ryzyka;

- Monitoring określonych celów i poziomu zidentyfikowanego ryzyka.

- W przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania CUW, korekty planu działalności lub korekty planu finansowego, a także w przypadku stwierdzenia wystąpienia nowego rodzaju ryzyka, należy dokonać ponownej jego identyfikacji.

- Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku dokonuje się raz w roku w terminie do 30 marca każdego roku.

- Identyfikacja jest ważnym elementem, bowiem ryzyka, które nie zostaną określone na tym etapie, nie będą brane pod uwagę na dalszych etapach zarządzania ryzykiem.

- W identyfikacji ryzyk powinni uczestniczyć pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni 
za realizację wyznaczonych celów i zadań oraz osoby je realizujące.

- Metodą identyfikacji ryzyka jest zastosowanie kwestionariusza identyfikacji ryzyka- uzgodnionej listy pytań umożliwiających zidentyfikowanie obszarów ryzyka. Kwestionariusz przesyła się do jak największej liczby osób, które mogą pomóc w identyfikacji ryzyka dla danego celu. Przykładowy kwestionariusz identyfikacji ryzyka stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Polityki (nie jest to katalog zamknięty).

- W procesie identyfikacji ryzyka uwzględnia się czynniki je kształtujące w związku z czym można wyróżnić ryzyko:

- Strategiczne – ryzyko długookresowe, odnoszące się do długoterminowych celów CUW;

- Operacyjne – ryzyko krótkookresowe, związane z codziennym funkcjonowaniem CUW;

- Wewnętrzne - ryzyko determinowane przez czynniki wewnętrzne, obejmuje działania wewnętrzne CUW;

- Zewnętrzne - ryzyko determinowane przez czynniki zewnętrzne.

- Pracownicy CUW są zobowiązani w przypadku identyfikacji ryzyka podjąć działania zmierzające do zapobiegania wystąpieniu ryzyka, a w przypadku, kiedy zapobieżenie nie jest możliwe, do podjęcia działań naprawczych i korygujących.

- Jeśli podjęcie decyzji, o których mowa powyżej wykracza poza zakres odpowiedzialności 
i kompetencji danego pracownika, pracownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować 
o zidentyfikowaniu ryzyka Dyrektora Centrum.

- Dyrektor jest zobowiązany podjąć działania, o których mowa w § 6 ust. 9 lub do niezwłocznego poinformowania osoby odpowiedzialnej za zarządzanie danym ryzykiem.

- Generalną zasadą ustalania i wdrażania działań zapobiegawczych lub naprawczych 
i korygujących (mechanizmów kontrolnych) jest zachowanie należytej proporcji pomiędzy kosztami wdrożenia tych działań, a skutkami wystąpienia danego ryzyka.

- Koszt mechanizmów kontrolnych nie powinien przekroczyć kosztów wystąpienia ryzyka.

- Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem są zobowiązani do monitorowania skuteczności ustalonych mechanizmów kontrolnych. Bieżące monitorowanie prowadzone jest w ramach zwykłej, powtarzalnej działalności CUW.

- W przypadku stwierdzenia, że wdrożone mechanizmy kontrolne nie są skuteczne i nie zapobiegają wystąpieniu ryzyka lub minimalizacji skutków jego wystąpienia należy podjąć działania zmierzające do wprowadzenia nowych mechanizmów kontrolnych lub wzmocnienia istniejących mechanizmów kontrolnych.

§ 7.

ANALIZA ZIDENTYFIKOWANEGO RYZYKA

1. Każde zidentyfikowane ryzyko podlega analizie mającej na celu oszacowanie:

1) ryzyka nieodłącznego – występującego bez jakichkolwiek mechanizmów kontrolnych (ogółu metod, działań, systemów), które ograniczają to ryzyko, poprzez określenie:

a) prawdopodobieństwa jego wystąpienia (P) – ocena punktowa w skali od 1 do 5,

b) wpływu (skutku, straty), jaki będzie miało ewentualne wystąpienie tego zdarzenia (W) – ocena punktowa od 1 do 5.

2) ryzyka rezydualnego – występującego po wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych, poprzez określenie:

a) prawdopodobieństwa jego wystąpienia (P) – ocena punktowa w skali od 1 do 5,

b) wpływu (skutku, straty), jaki będzie miało ewentualne wystąpienie tego zdarzenia (W) – ocena punktowa od 1 do 5.

- Poziom istotności ryzyka jest iloczynem skali prawdopodobieństwa jego wystąpienia i wartości oszacowanych potencjalnych skutków.

R = P x S

gdzie:

R – poziom istotności ryzyka

P – Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia

S – Skala oddziaływania w przypadku wystąpienia zdarzenia (Skutek)

- Do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka należy stosować następujące definicje:

| Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Ilość punktów | Opis |
| --- | --- | --- |
| Wysokie | 3 | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku. |
| Średnie | 2 | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku. |
| Niskie | 1 | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się raz w ciągu roku lub nie zdarzy się w ciągu roku. |

- Do określenia skutku ryzyka należy stosować następujące definicje:

| Wpływ (Skutek) | Ilość punktów | Opis |
| --- | --- | --- |
| wysoki | 3 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje uszczerbek mający krytyczny lub bardzo duży wpływ na realizację kluczowych zadań albo osiąganie założonych celów – poważny uszczerbek w zakresie jakości wykonywanych zadań, poważna strata finansowa lub na reputacji. |
| średni | 2 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje znaczną stratę posiadanych zasobów, ma negatywny wpływ na efektywność działania, jakość wykonywanych zadań, reputacji Centrum. Z wystąpieniem zdarzenia objętego ryzykiem może się wiązać trudny proces przywracania stanu poprzedniego. |
| niski | 1 | Zdarzenie objęte ryzykiem powoduje niewielką stratę finansową, zakłócenie lub opóźnienie w wykonywaniu zadań. Skutki zdarzenia można łatwo usunąć. |

- W celu dokonania oceny ryzyka wykorzystuje się mapę istotności ryzyka, która stanowi macierz prawdopodobieństwo-skutek.

| Prawdopodobieństwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokie | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średnie | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Niskie | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niski | średni | wysoki | Wpływ (skutek) |

- Poziomy Istotności ryzyka:

- Ryzyko poważne tj. ryzyko, którego stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia albo jego wpływu na organizację wynosi 7-10 punktów;

- Ryzyko umiarkowane tj. ryzyko, którego stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia albo jego wpływu na organizację wynosi 4-6 punktów;

- Ryzyko nieznaczne tj. ryzyko, którego stopień prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia albo jego wpływu na organizację wynosi 1-3 punktów.

- Dyrektor ma prawo podjąć decyzję o akceptacji każdego poziomu ryzyka i niepodejmowaniu działań zaradczych.

- Ryzykiem akceptowalnym jest ryzyko nieznaczne.

- Ryzyko umiarkowane lub poważne przekraczają akceptowalny poziom ryzyka.

- Ryzyko przekraczające akceptowalny poziom wymaga ustalenia i podjęcia działań ograniczających je do poziomu akceptowalnego.

- Dyrektor ma prawo podjąć decyzję o akceptacji każdego poziomu ryzyka i niepodejmowaniu działań zaradczych.

- Każde zidentyfikowane ryzyko wraz z wynikiem punktowej analizy ryzyka ujmuje się w arkuszu identyfikacji ryzyka, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Polityki.

§ 8.

ZASADY OKREŚLANIA WŁAŚCIWEJ REAKCJI NA RYZYKO

Dla każdego zidentyfikowanego i poddanego analizie ryzyka właściciel ryzyka wskazuje optymalną reakcję, do których zaliczamy:

- Tolerowanie – w przypadkach, kiedy możliwość przeciwdziałania jest ograniczona lub koszty skutecznego przeciwdziałania ryzyku mogą przekroczyć przewidziane korzyści, 
a także gdy poziom ryzyka jest akceptowalny.

- Przeniesienie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk w odniesieniu do których nastąpi przeniesienie ich na inny podmiot np. poprzez ubezpieczenie lub zlecenie usług na zewnątrz;

- Działanie – dotyczyć to będzie kategorii ryzyk, które wymagać będą podjęcia zdecydowanych, przemyślanych i zaplanowanych działań zaradczych w celu zmniejszenia ryzyka do poziomu akceptowalnego lub jego likwidacji;

- Wycofanie – zaniechanie działań powodujących zbyt duże ryzyko.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka zarządzania ryzykiem obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki do Polityki Zarządzania ryzykiem:

  - Kwestionariusz identyfikacji ryzyka.

  - Arkusz identyfikacji ryzyka.

....................................................

(podpis Dyrektora)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

KWESTIONARIUSZ IDENTYFIKACJI RYZYKA

…………………………………………………………………………………………………………
(cel, zadanie)

| Obszary potencjalnego ryzyka | Występowanie ryzyka T/N | Opis ryzyka |
| --- | --- | --- |
| WEWNĘTRZNE |
| Kwestie organizacyjne |
| przygotowanie i planowanie |  |  |
| jakość tworzonych produktów i usług |  |  |
| terminowość w realizacji zadań |  |  |
| monitorowanie postępów w realizacji zadań |  |  |
| efektywność procedur |  |  |
| efektywność struktur |  |  |
| sposób zdefiniowania ról i zadań pracowników |  |  |
| adekwatność czasu do zadania |  |  |
| Kwestie finansowe |
| dostosowanie budżetu do powierzonych zadań |  |  |
| płynność finansowa |  |  |
| terminowość płatności |  |  |
| liczba operacji wykonywanych na bardzo dużych kwotach |  |  |
| jakość procesu zarządzania budżetem |  |  |
| Zasoby ludzkie |
| Adekwatność etatów/pracowników do wyznaczonego zadania |  |  |
| posiadanie niezbędnej wiedzy/umiejętności/ doświadczenia dla realizacji zadania |  |  |
| adekwatność sposobu prowadzenia polityki rekrutacyjnej do potrzeb |  |  |
| stopień rotacji pracowników |  |  |
| obsadzenie kluczowych stanowisk |  |  |
| jakość kwalifikacji osób na kluczowych stanowiskach |  |  |
| przewidywana nieobecność pracowników |  |  |
| stopień motywacji i morale pracowników |  |  |
| relacje między pracownikami |  |  |
| staranności pracowników |  |  |
| program szkoleń |  |  |
| zachowywanie przez pracowników zasad, procedur |  |  |
| Sprzęt i informacja |
| Posiadanie podstawowych narzędzi pracy dla realizacji zadania |  |  |
| Dostosowanie sprzętu/warunków pracy do przepisów BHP |  |  |
| posiadanie odpowiedniego oprogramowania |  |  |
| awaryjność sprzętu komputerowego |  |  |
| czas oczekiwania na naprawę sprzętu |  |  |
| obieg informacji w Jednostce |  |  |
| Komunikacja między pracownikami |  |  |
| baza informacji |  |  |
| bezpieczeństwo informacji |  |  |
| aktualność informacji |  |  |
| ZEWNĘTRZNE |
| Kwestie polityczne |
| Wpływ cyklu politycznego (kampania wyborcza, zmiana ekipy rządzącej itp.) |  |  |
| sposób prowadzenia polityki przez obecny rząd |  |  |
| ważne decyzje polityczne |  |  |
| reakcja opozycyjnych sił politycznych na prowadzone działania |  |  |
| Kwestie prawne |
| wpływ istniejących regulacji na podejmowanie działań |  |  |
| wpływ zapowiadanych zmian w przepisach |  |  |
| liczba pozwów lub spraw sądowych |  |  |
| jakość podpisywanych umów |  |  |
| wpływ istniejących regulacji na podejmowanie działań |  |  |
| Interesariusze (w tym obywatele) |
| zły wizerunek Jednostki |  |  |
| sprzeciw/protesty obywateli wobec zamierzonych działań |  |  |
| jakość i rodzaj wsparcia interesariuszy w podejmowanych działaniach |  |  |
| wysoki stopień uzależnienia od organizacji zewnętrznych |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Polityki zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola

ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OKREŚLENIA WPŁYWU I PRAWDOPODOBIEŃSTWA ZISZCZENIA SIĘ RYZYKA ORAZ USTALENIA JEGO ISTOTNOŚCI I PRECIWDZIAŁANIU RYZYKU
NA ROK ………………

| Lp. | Nazwa ryzyka | Wpływ (Skutek) ryzyka | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Istotność ryzyka | Przeciwdziałanie ryzyku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |